Утверждено

Решение Миорского районного

исполнительного комитета

11.03.2016 № 165

Перспективный  План-график

капитального ремонта жилищного фонда Миорского района на 2016-2018 годы.

| Адрес дома | Год построй-ки | Этаж-ность | Коли-чество квартир | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год послед-него ремонта | Основные виды работ | Планируемый год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 г | 2017 г | 2018 г |
| аг. Язно, ул. Юбилейная, 40 | 1956 | 2 | 8 | 368,7 | - | Ремонт кровли, дымоходов, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в подъездах | + |  |  |
| г. Миоры, ул. Коммунис- тическая, 56 | 1981 | 3 | 27 | 1364 | - | Ремонт кровли, лоджий, балконов, вентиляционных шахт, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в подъездах | + |  |  |
| г. Дисна, ул.Тельмана, д. 3 | 1957 | 2 | 6 | 262,7 | - | Ремонт кровли, дымоходов, фундамента, фасада, козырьков, крылец. |  | + |  |
| г. Миоры, ул. Коммунис- тическая, 49а | 1974 | 1 | 3 | 97,08 | - | Ремонт кровли, дымоходов, фундамента, фасада, козырьков, крылец. |  | + |  |
| аг. Язно, ул. Звездная, 1 | 1981 | 3 | 27 | 1518,8 | - | Ремонт кровли, дымоходов, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в подъездах |  | + |  |
| г. Дисна, ул. Советская, 8 | 1982 | 3 | 18 | 1006 | - | Ремонт кровли, лоджий, балконов, вентиляционных шахт, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в подъездах |  |  | + |
| г. Дисна, ул. Ленина, 83 | 1976 | 3 | 18 | 1161 | - | Ремонт кровли, лоджий, балконов, вентиляционных шахт, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в подъездах |  |  | + |
| г. Миоры, ул. Коммунис-тическая, 54 | 1977 | 3 | 27 | 1260 | - | Ремонт кровли, лоджий, балконов, вентиляционных шахт, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в подъездах |  |  | + |