|  |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Решение Миорского районного |
|  |  | исполнительного комитета |
|  |  | 12.01.2018 № 35 |
|  |  | (в редакции решения Миорского районного исполнительного комитета 25.01.2019 № 55) |

Перспективная программа
капитального ремонта жилищного фонда   _______УП ЖКХ Миорского района________

(наименование населенного пункта)

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Миоры |
| Ул.Дзержинского,2 | 1985 | 5 | кирпич | 3564 | - | 2019 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. |
| гМиоры |
| Ул.Дзержинского,1 | 1987 | 5 | кирпич | 2072 | - | 2020 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования., |
| Ул. Коммунистическая,62 | 1987 | 3 | панельное | 1415 |  | 2020 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования., фасада |
| Ул.Коммунистическая28 | 1967 | 2 | кирпич | 580 | - | 2021 | Ремонт кровли, дымоходов, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего Пользования |
| Ул.Коммунистическая,26 | 1963 | 2 | кирпич | 583 |  | 2021 | Ремонт кровли, вентшахт, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных , оконных заполнений в местах общего пользования. |
| аг.Язно |
| Ул.Звездная,1 | 1981 | 3 | кирпич | 1518 | - | 2021 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования., фасада,балконов,лоджий |
| г.Дисна |
| Ул.Ленина,79 | 1976 | 3 | панель | 1064 | - | 2021 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.,лоджий, |
| г.Миоры |
| Ул. Коммунистическая,13 |  |  | кирпич | 583 |  | 2022 | Ремонт кровли, дымоходов, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования. |
| Ул.Коммунистическая,15 | 1966 | 2 | кирпич | 557 | - | 2022 | Ремонт кровли, дымоходов, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования. |
| Ул.Комсомольская,14 | 1984 | 3 | кирпич | 1441 | - | 2022 | Ремонт кровли,фасада,балконов. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. Замена отмостки. |
| Ул. Коммунистическая,23 | 1967 |  | кирпич | 558 |  | 2022 | Ремонт кровли,фасада,балконов. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. Замена отмостки. |
| Ул. Коммунистическая,25 | 1972 |  | кирпич | 360 |  | 2022 | Ремонт кровли, фундамента, фасада.Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования |
| г.Дисна |
| Ул.Кирова,8 | 1950 | 2 | кирпич | 461 | - | 2023 | Ремонт кровли, фундамента, фасада.Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования. |
| г.Миоры |
| УлКоммунистическая, 35 | 1975 | 5 | панель | 3049 | - | 2023 | Ремонт кровли, вентшахт, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных , оконных заполнений в местах общего пользования. |

Директор УП ЖКХ Миорского района                                                        И.И. Войтов

Куленок 8 (02152 ) 4,34 46