|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО |
| РешениеМиорского районного |
| исполнительного комитета |
| 12.01.2018 № 35 |
| (в редакции решения Миорского районного исполнительного комитета26.01.2022 № 43) |

Перспективная программа
 капитального ремонта жилищного фонда Миорского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| г. Миоры |
| ул. Дзержинского, 2 | 1985 | 5 | кирпич | 3564 | - | 2019 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования |
| г. Миоры |
| ул. Дзержинского,1 | 1987 | 5 | кирпич | 2283 | - | 2020 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования  |
| ул. Коммунистическая, 62 | 1987 | 3 | панель | 1415 | - | 2020 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, фасада |
| г. Дисна |
| ул. Кирова, 8 | 1950 | 2 | кирпич | 275 | - | 2021 | Ремонт кровли, фундамента, фасада. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования |
| аг. Язно |
| ул. Звездная, 1 | 1981 | 3 | кирпич | 1518 | - | 2022 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт отдельными местами кирпичной кладки стен фасада, балконов, лоджий  |
|  | г. Миоры |  |
| ул. Коммунистическая, 48 | 1963 | 4 |  кирпич | 1351 | - | 2022 | Ремонт кровли, вентшахт, фундамента, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования, балконов |
| ул. Коммунистическая, 26 | 1963 | 2 | кирпич | 580 | - | 2022 | Ремонт кровли, дымовых труб, фасада. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. Замена отмостки |
| ул. Комсомольская, 14 | 1976 | 3 | кирпич | 1441 | - |  2023 | Ремонт кровли, козырьков, фундамента. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, лоджий |
| ул. Богдановича, 2 | 1997 | 4 | панель | 2222 | - |  2023 | Ремонт кровли, вентшахт, фасада, козырьков, крылец. Замена дверных, оконных заполнений в местах общего пользования, отмостки |
| ул. Коммунистическая, 64 |  1988 |  3 |  панель |  1404 |  | 2023 | Ремонт кровли, вентшахт, фасада, балконов. Замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. Замена отмостки. |